ESCUELA TÉCNICA N°1 "NUESTRA SEÑORA DEL VALLE"

SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA Y CAMPUS VIRTUAL

Carpeta de Campo para la Oficina de Alumnos y Aula Virtual

Proyecto de Prácticas Profesionalizantes / Integrador
Tipo de Documento: Carpeta de Campo y Especificación Técnica
Autor: Alumno de Escuela Técnica (E.T. N°1)
Año: 2026
Versión: 1.0.0

1. Introducción y Fundamentación

En el contexto de la digitalización escolar, la administración de legajos, inscripciones y el seguimiento pedagógico en las escuelas técnicas han dependido históricamente de formatos físicos y procesos manuales. La Escuela Técnica N°1 'Nuestra Señora del Valle' identificó la necesidad de optimizar la Oficina de Alumnos y habilitar una plataforma de apoyo pedagógico fuera del aula física.

Este sistema de Oficina de Alumnos y Campus Virtual proporciona un entorno seguro donde la secretaría y los preceptores pueden registrar legajos digitales únicos de cada estudiante. Esto elimina el riesgo de pérdida de documentación física y reduce los tiempos de consulta académica. Asimismo, el módulo de Campus Virtual ofrece a docentes y estudiantes un canal oficial para la entrega de tareas, consulta de materiales de taller y retroalimentación pedagógica, funcionando de manera completamente autónoma e instalable en servidores de red local.

2. Objetivos del Sistema

El proyecto persigue un conjunto de objetivos institucionales y tecnológicos estructurados de la siguiente manera:

2.1. Objetivos Generales

- Desarrollar y desplegar una herramienta digital centralizada e independiente para la gestión académica de legajos de alumnos y soporte pedagógico interactivo en línea.

2.2. Objetivos Específicos

- Diseñar y normalizar un modelo de base de datos relacional para el registro de estudiantes, materias, inscripciones y calificaciones.
- Implementar un sistema de seguridad JWT robusto que permita controlar los accesos y restringir vistas según el rol (Administrador/Preceptor, Profesor, Alumno).
- Proveer un espacio virtual para la carga de consignas de tareas escolares por parte de profesores y subida de archivos digitales de entrega por parte de alumnos.
- Facilitar la puesta en marcha local mediante empaquetamiento en Docker, permitiendo correr la plataforma sin conexión externa de internet.

3. Arquitectura de Software y Diseño de la Base de Datos

La arquitectura del sistema sigue el principio de desacoplamiento de API REST. El backend se desarrolla en FastAPI (Python) para lograr un alto rendimiento, concurrencia y autogeneración de documentación. El frontend se maqueta en HTML5, CSS3 vanilla y JavaScript puro para asegurar compatibilidad total en cualquier navegador sin dependencias complejas.

3.1. Modelo Relacional de Datos

El sistema utiliza una base de datos relacional (SQLite para el entorno de exposición local y PostgreSQL para producción). Las entidades principales mapeadas a través del ORM SQLAlchemy son:

- Tabla Alumno: Almacena datos personales del estudiante, legajo único, y estado académico.
- Tabla Materia: Registra el catálogo de asignaturas pertenecientes a los talleres y teoría.
- Tabla Inscripcion: Entidad intermedia que asocia Alumnos con Materias cursadas en el ciclo lectivo.
- Tabla Tarea: Registra las asignaciones creadas por los docentes (título, descripción, fecha límite, archivos adjuntos).
- Tabla Entrega: Vincula al Alumno con su entrega particular de una Tarea (archivo digital, fecha de subida, calificación del docente).

4. Especificación de Casos de Uso y Flujos de Trabajo

4.1. Flujo de Preceptoría (Oficina de Alumnos)

1. El preceptor ingresa al sistema con sus credenciales de Administrador.
2. Accede al panel de Alumnos donde puede crear un nuevo legajo ingresando datos básicos y adjuntando archivos.
3. El preceptor inscribe al alumno en las materias de taller correspondientes.
4. El sistema guarda la relación de forma asíncrona e informa el éxito de la operación.

4.2. Flujo de Entrega de Tareas (Campus Virtual)

1. El alumno inicia sesión y visualiza en su dashboard las tareas pendientes de sus asignaturas.
2. Selecciona la tarea, lee la descripción y descarga el material cargado por el profesor.
3. Adjunta su entrega en formato PDF o imagen y presiona 'Enviar'.
4. El backend almacena el archivo y crea un registro de entrega con estado 'Pendiente de Calificación'.

5. Bitácora de Trabajo e Historial de Carga Horaria

El desarrollo del proyecto se ejecutó en dos fases de dedicación horaria adaptadas al calendario escolar del alumno técnico:

| Periodo | Actividad Realizada | Horas | Detalle Técnico / Logros |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/04 - 30/04 | Diseño de la Estructura Web General y Estilos | 40 hs | Creación de las plantillas HTML básicas, paleta de colores CSS centralizada, diseño responsivo general y estructura compartida de navegación. |
| 01/05 - 15/05 | Desarrollo del Sistema de Autenticación y Roles | 60 hs | Implementación inicial del sistema de Auth. Se rehicieron y refactorizaron 3 versiones del backend y el login frontend hasta alcanzar el control seguro con JWT. |
| 16/05 - 31/05 | Backend Académico y base de datos de Alumnos | 60 hs | Creación de esquemas relacionales para alumnos, materias y legajos académicos. Endpoints de control y persistencia CRUD básica. |
| 01/06 - 15/06 | Desarrollo del Frontend de la Oficina de Alumnos | 50 hs | Unión de la estructura web general con llamadas API para listar alumnos, crear inscripciones y gestionar la carga de datos escolares. |
| 16/06 - 27/06 | Pruebas y estabilización de Oficina de Alumnos | 30 hs | Depuración de validaciones de formularios y correcciones de consistencia de legajos en la base de datos local. |
| 28/06 - 15/07 | Desarrollo Completo del Aula y Campus Virtual | 24 hs | Última funcionalidad core agregada. Lógica para que los profesores creen tareas y alumnos suban archivos de entregas digitales. |
| 16/07 - Presente | Dockerización y puesta a punto local | 26 hs | Armado del contenedor Docker independiente para el campus, configuración de variables de entorno y scripts de automatización. |

6. Conclusiones y Proyecciones

El módulo de Oficina de Alumnos y Campus Virtual simplifica y centraliza la administración pedagógica, garantizando la trazabilidad académica. La arquitectura del sistema permite que en futuras etapas se agreguen módulos de asistencia automatizada y boletines digitales con modificaciones mínimas.